Утверждена постановлением

администрации

Калманского района

№ 836 от 08.11.2012 года

#### РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В КАЛМАНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2013 - 2020 ГОДЫ»

с. Калманка

2012 г.

#### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Калманском районе на 2013 - 2020 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Калманского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Калманского района Распоряжение главы администрации района № 220 от 13.09.2012г. |
| Цель Программы | Снижение аварийности на дорогах района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи Программы | 1. Профилактика, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасности детей, участвующих в дорожном движении, снижение детского травматизма. 3. Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств. 4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Целевые индикаторы и показатели | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; число детей, получивших травмы в ДТП; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств); тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-эконо-мической эффективности | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7 чел.; сокращение количества детей, получивших травмы в ДТП до 1 чел; сокращение социального риска к 2020 году в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом; сокращение транспортного риска к 2020 году в 3,2 раза по сравнению с 2010 годом; сокращение тяжести последствий к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом; |
| Срок реализации Программы | 2013 – 2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Калманского района Администрации сельсоветов района |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляется главой администрации Калманского района. Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы администрации Калманского района. |
| Объемы и источники финансирования | Наименование мероприятия; всего тыс. руб.; в том числе по годам, тыс. руб.. 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. районный бюджет; 336,0; 2,0; 162,0; 112,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0; 12,0. бюджет сель- советов; 2400,2; 273,6; 280,8; 272,0; 305,0; 308,3; 320,0; 320,0; 320,0. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:; 2736,2; 275,6; 442,8; 384,0; 317,0; 320,3; 332,0; 332,0; 332,0. |

1. Общие положения

  - Предмет регулирования и сфера действия Программы

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами местного самоуправления в сфере безопасности дорожного движения.

Сфера действия Программы – содействие правоохранительным органам в сфере безопасности дорожного движения.

  - Нормативная  правовая база  Программы

Нормативной правовой базой для разработки Программы являются: Федеральный закон от 10 декабря  1995  года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (в редакции от 28.07.2012 г.),  Закон Алтайского края от 16 июля 1996  года N 32-ЗС "О безопасности  дорожного  движения  в Алтайском крае".

  - Основные понятия, термины и  сокращения, используемые в Программе

1) ОГИБДД – отделение государственной инспекции по безопасности дорожного движения;

2) МО  МВД – Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних Дел;

3) ПДД – правила дорожного движения;

4) ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

5) Учетные ДТП – дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими

2. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения остается достаточно серьезной. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибель людей на дорогах может привести к резкому сужению возможностей развития района, так как наличие человеческих ресурсов, человеческого капитала является главным условием любых значимых изменений.

Ежегодно в Калманском районе в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 65 человек.  На дорогах района за последние восемь лет  в возрасте до 16 лет получили ранение  36 детей. Наметилась негативная тенденция увеличения случаев ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.  По сравнению с 2010 годом произошел рост количества ДТП (с 25 до  27), вместе с тем снижено количество погибших (с 10 до 7) и количество раненых ( с 42 до 40).

Тяжесть последствий  дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущим годом снижена  с 19,2% до 14,0%. В 2011 году  получили ранения различной степени тяжести 2 ребенка.

Таким образом, проблема смертности и социально-экономического ущерба  от дорожно-транспортных происшествий продолжает оставаться, не смотря на снижение, высокой и не может быть исключена из приоритетов социально-экономического развития Калманского района.

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2012 год назвал одной из актуальных задач развития страны.

По-прежнему большая часть ДТП происходит на  дороге А-349   Барнаул-Рубцовск, где в свою очередь и основная масса погибших и травмированных.

Основными причинами совершения ДТП являются:

1)  превышение или несоответствие скорости конкретным дорожным условиям;

2)  управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

3)  выезд на полосу встречного движения;

4)  нарушение ПДД пешеходами.

Вызывает тревогу обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Снижение за последнее время степени защищенности участников дорожного движения на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

1) массовое несоблюдение требований ПДД его участниками;

2) недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

3) недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является снижение аварийности на дорогах района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие задачи:

предупредить опасное поведение различных категорий участников дорожного движения, формировать законопослушное поведение и негативное отношение граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;

обеспечить безопасность детей, участвующих в дорожном движении, снизить детский травматизм;

развивать систему организации движения транспортных средств, пешеходов и повышать безопасность дорожных условий;

развивать систему оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма.

4. Система программных мероприятий

На основе анализа за  2004-2011 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и прогноза аварийности на период  до 2020 года определены следующие направления Программы, способные улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в Калманском районе.

1.  Раздел профилактики, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения включает мероприятия по организации работы комиссии по безопасности дорожного движения, по выпуску материалов в районной газете и регулярному информированию общественности о результатах работы ОГИБДД.

2.  Раздел обеспечения безопасности детей, участвующих в дорожном движении, снижения детского травматизма  включает в себя мероприятия по выпуску материалов в районной газете, подготовку  наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения, для использования в учреждениях образования, обучение  несовершеннолетних правилам дорожного движения, проведение районных соревнований, конкурсов по обучению школьников правилам дорожного движения. Также включает мероприятия по обеспечению безопасности при перевозках школьными автобусами.

3.  Раздел развития системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий объединяет мероприятия, проводимые органами местного самоуправления  по улучшению дорог поселений, обустройству их дорожными знаками, создание условий безопасного передвижения пешеходов.

4.  Раздел развития системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включает мероприятия по информированию общественности о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, мероприятия по организации взаимодействия различных служб с целью оказания оперативной помощи при ДТП, мероприятия по комплектованию ЕДДС района необходимым оборудованием при введении единого телефона 112 вызова экстренных служб.

Перечень Программных мероприятий приведен в приложении 1 к настоящей программе.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

число детей, получивших травмы в ДТП;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств);

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Реализация Программы позволит к 2020 году:

1. Уменьшить количество лиц,  погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 7 человек.

2.  Уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм до 1 человека.

3.Снижение социального риска (по сравнению с 2010 годом в 2,5 раза)

4. Снижение транспортного риска (по сравнению с 2010 годом в 3,2 раза)

5.Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2010 годом в 1,3 раза)

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение в 2010 году | Значения по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение к 2010 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Число погибших в ДТП (по сравнению с 2010 годом на 25%) | человек | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 |
| 2 | Число детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях (по сравнению с 2010 годом на 25%) | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Социальный риск (по сравнению с 2010 годом в 2,5 раза) | число погибших на 100 тыс. населения | 70,6 | 70,6 | 63,6 | 56,6 | 49,6 | 42,3 | 36,8 | 32,6 | 28,2 | 2,5 |
| 4 | Транспортный риск (по сравнению с 2010 годом в 3,2 раза) | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 24,6 | 22,3 | 19,5 | 16,7 | 14,5 | 11,7 | 8,9 | 8,9 | 7,7 | 3,2 |
| 5 | Тяжесть последствий (по сравнению с 2010 годом в 1,3 раза) | число погибших на 100 пострадавших | 19,2 | 19,2 | 19,0 | 18,4 | 17,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 1,3 |

6. Система управления реализацией Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации  Калманского  района. Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы администрации района, который осуществляет свои полномочия во взаимодействии с начальником ОГИБДД МО МВД России «Топчихинский», структурными подразделениями администрации   района, главами администраций сельсоветов Калманского района.  В его функции входит:

1)  контроль за исполнением программных мероприятий;

2)  координация действий участников Программы.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводится на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения    Калманского  района.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование администрации района о проделанной работе и ее результатах.

Реализация Программы заключается в продвижении к поставленной цели, путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении заявленной цели.

Приложение 1

к районной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в Калманском  районе на 2013-2020 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1. Профилактика, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района, ОГИБДД |  | Координация мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |
| 2 | Организация ежемесячного выпуска в печать материалов о безопасности дорожного движения в районной газете «Заря Приобья», всего |  | 35,0 |  |  | 0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  | ОГИБДД, МАУ «Редакция газеты «Заря Приобья |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |
|  | в т. ч. районный бюджет |  | 35,0 |  |  | 0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через районную газету и официальный сайт администрации района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД, МАУ «Редакция газеты «Заря Приобья», администрация района |  | Информирование населения о положительных результатах работы ОГИБДД Обеспечение правовой культуры участников дорожного движения |  |  |
| 4 | Организовать проведение консультаций в СМИ о применении законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих правила дорожного движения, применение правил безопасности на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД, МАУ«Редакция газеты «Заря Приобья» |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение безопасности детей, участвующих в дорожном движении, снижение детского травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение правовой информированности о последствиях противоправных действий подростков |  |  |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы среди родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма, совершения правонарушений несовершеннолетними на дорогах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации рай- она по образованию, ОГИБДД, |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», всего |  | 16,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Комитет администрации района по образованию, ОГИБДД |  | Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних |  |  |
|  | в т. ч. районный бюджет |  | 16,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организовать и провести конкурсы по знаниям школьников правил дорожного движения и методам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, всего |  | 7,0 |  |  | 0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | Комитет администрации района по образованию, ОГИБДД |  | Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних |  |  |
|  | в т.ч. районный бюджет |  | 7,0 |  |  | 0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организовать и провести конкурсы на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок), всего |  | 14,0 |  |  | 0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Комитет администрации района по образованию, ОГИБДД |  | Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних |  |  |
|  | в т. ч. районный бюджет |  | 14,0 |  |  | 0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация работы школьных автобусов, обеспечивающих безопасность перевозок учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации района по образованию |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 10 | Ежегодная корректировка и утверждение паспортов каждого школьного маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД, Комитет администрации района по образованию |  | Обеспечение без аварийной работы школьных автобусов. |  |  |
| 11 | Размещение видеороликов по пропаганде БДД в классах по обучению правилам дорожного движения, их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения, всего |  | 14,0 |  |  | 0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | ОГИБДД, Комитет администрации района по образованию |  | Повышение правовой культуры, соблюдение правил безопасности на дорогах |  |  |
| 12 | в т. ч. районный бюджет |  | 14,0 |  |  | 0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Содержание дорог поселений, в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, в том числе в зимний период времени, всего |  | 1421,0 |  |  | 169,0 |  | 172,0 |  |  | 180,0 | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  | Администрации сельсоветов |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
|  | в т. ч. бюджет поселений | 1421,0 |  |  | 169,0 |  |  |  | 172,0 |  | 180,0 | 180,0 |  |  | 180,0 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Обустройство дорог дорожными знаками и перекрестков знаками приоритета, обустройство пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов, всего | 159,2 |  |  | 24,6 |  |  |  | 28,8 |  | 12,0 | 15,5 |  |  | 18,3 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Администрации сельсоветов |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
|  | в т.ч. бюджет поселений | 159,2 |  |  | 24,6 |  |  |  | 28,8 |  | 12,0 | 15,5 |  |  | 18,3 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство и эксплуатация наружного освещения по улицам населенных пунктов, всего | 820,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 | 110,0 |  |  | 110,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | Администрации сельсоветов |  | Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП, в т.ч. с участием пешеходов |  |
|  | в т.ч. бюджет поселений | 820,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 | 110,0 |  |  | 110,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечить на уровне ЕДДС района взаимодействие служб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП |  |
| 17 18 | Обеспечить информирование общественности о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, повлекших значительный материальный ущерб. Комплектование специальным оборудованием и материалами ЕДДС района для перехода на использование единого телефона 112 экстренного вызова служб, всего | 250,0 |  | 0 |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ОГИБДД, МАУ«Редакция газеты «Заря Приобья» Администрация района |  | Соблюдение правил безопасности на дорогах Оперативное реагирование экстренных служб. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП. |  |
|  | в т.ч. районный бюджет | 250,0 |  | 0 |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 2736,2 |  | 275,6 |  |  | 442,8 |  |  | 384,0 |  |  |  | 317,0 | 320,3 | 332,0 |  |  | 332,0 |  |  | 332,0 |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. районный бюджет | 336,0 |  | 2,0 |  |  | 162,0 |  |  | 112,0 |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 2400,2 |  | 273,6 |  |  | 280,8 |  |  | 272,0 |  |  |  | 305,0 | 308,3 | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |