ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_ с. Калманка

О внесении изменений в постановление администрации района № 8 от 14.01.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы в соответствие с решениями районного Собрания депутатов Калманского района № 87 от 27.12.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов Калманского района от 23.12.2022 г. № 101 «О районном бюджете Калманского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», № 66 от 20.12.2023 г. «О районном бюджете Калманского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района № 8 от 14.01.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»:

-приложение № 1 к постановлению читать в новой редакции (прилагаются).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калманского района в сети Интернет.

3.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации района (Розенгрин А.В.).

Глава Калманского района О.В. Чернолуцкая

Лист согласования к постановлению администрации района

«О внесении изменений в постановление администрации района №8 от 14.01.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»

Заместитель главы администрации района А.В. Розенгрин

Управляющий делами-руководитель аппарата

администрации района Е.С. Мардасова

Председатель комитета администрации района

по финансам, налоговой и кредитной политике Т.А. Чугузова

Начальник юридического отдела

администрации района В.В. Оплачко

Начальник отдела экономического

развития администрации района Н.Н. Кошелева

Начальник отдела бухгалтерского учета

И отчетности администрации района,

главный бухгалтер Н.В. Бардакова

Направить:

- комитет по финансам, налоговой и кредитной политики – 1

- отдел экономического развития - 1

- юридический отдел – 1

- заместитель главы администрации района – 1

- комитет ЖКХ, строительства и газификации – 1

- прокуратура – 1

- МБУК «Калманский КИЦ» - 1

Всего: 7

Мардасова Евгения Сергеевна

22-1-71

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Калманского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий,

а также гаражных боксов администрации Калманского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Комитет администрации района ЖКХ, строительства и газификации |
| Соисполнители программы | отдел архитектуры администрации района, управляющий делами- руководитель аппарата администрации района |
| Участники программы | Администрация Калманского района Алтайского края |
| Цели программы | Обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий |
| Задачи программы | - Проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района;  -Создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей |
| Индикативные показатели | Доля административных зданий администрации района в которых произведен капитальный ремонт отопления, крыши, отмостки и электроснабжения;  Доля гаражных боксов, котельных в которых произведен капитальный ремонт |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2022- 2024 годы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 9093,378 тыс. руб., в том числе:  за счет средств районного бюджета – 9093,378 тыс. руб., из них:  в 2022 году –1975,128 тыс. руб.;  в 2023 году – 6318,25 тыс. руб.;  в 2024 году – 800,0 тыс. руб.;  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной фи­нансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | В результате реализации Программы к 2024 году предполагается:  -доля административных зданий администрации района в которых произведен капитальный ремонт отопления, крыши, отмостки и электроснабжения составит 100%;  -доля гаражных боксов, котельных в которых произведен капитальный ремонт составит 100%. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Данная программа является продолжением муниципальной программы, действовавшей на период 2018-2021 годы. Благодаря ранее принятой программе удалось реализовать следующие мероприятия:

- капитальный ремонт крыши на административном здании по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

-капитальный ремонт фасада здания по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

-ремонт системы отопления в 2-х зданиях администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21, 26;

- ремонт системы электроснабжения здания по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

- замена распределительной телефонной линии в здании по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

- ремонт коридоров и кабинетов в здании администрации района, включая актовый зал по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

-замена входных дверей и обустройство козырька в здании администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21;

В течении 2021 года планируется завершить ремонт крыши и входных групп в здании администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.26.

Общая сумма средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018-2021 гг. составила-12278,9 тыс.руб., в том числе на текущий ремонт 369,758 тыс.руб.

Рост цен на строительные материалы и работы, а также наличие скрытых работ не позволили выполнить все мероприятия, запланированные муниципальной программой на 2018-2021 гг.

На период 2022-2024 годы продолжить реализацию программы, направленной на обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий.

1. **Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,**

**сроков и этапов её реализации**

* 1. **Приоритеты политики в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Реализация программных мероприятий направлена на сохранение в пригодном техническом состоянии зданий, подсобных помещений администрации, гаражных боксов и котельных и создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей.

* 1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цель Программы: обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий.

Задачами муниципальной программы являются:

-проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района;

-создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей.

В течение действия программы будет осуществляться текущее содержание зданий и сооружений для поддержания их в технически пригодном состоянии, а также для ликвидации не предусмотренных программой аварийных ситуаций в помещениях административных зданий и иных зданиях.

* 1. **Конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Динамика важнейших целевых индикаторов, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков реализации, приоритетных направлений и показателей эффективности реализации программы в приложении [2](#Par163) к настоящей Программе.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является сохранение в пригодном техническом состоянии зданий, подсобных помещений администрации района, гаражных боксов и котельных, а также создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей.

* 1. **Сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Реализация данной программы будет проходить в период с 2022 по 2024 годы включительно.

Этапы реализации программы не установлены.

1. **Общая характеристика мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия программы:

-завершение ремонта кабинетов в административных зданиях администрации района;

-ремонт, котельной, гаражных боксов и иных помещений администрации района;

-ремонт системы электроснабжения в здании по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.26;

-ремонт отмостки здания по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.21;

-замена ограждения вокруг здания по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.21.

Подробный [перечень](consultantplus://offline/ref=1152FF055BAF5D135284610B34E292CE7D24BF4C0B33A60E1A6F579C629C19CADA4C8E16682B525B166013LAf7E) мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1.

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы –**9093,378** тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета –**9093,378** тыс. руб., из них:

в 2022 году – 1975,128тыс. руб.;

в 2023 году –6318,25 тыс. руб.;

в 2024 году – 800,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по годам приведен в приложении 3.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды рисков** | | **Степень влияния** | **Вероятность возникновения** | **Мероприятия по снижению рисков** |
| **Внутренние риски** | | | | |
| Несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы; | | Высокая | Низкая | Детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы |
| Недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы. | | Высокая | Низкая | Своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации |
| **Внешние риски** | | | | |
| Макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий | | Высокая | Средняя | Корректировка основных мероприятий программы. |
| Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; | Средняя | | Средняя | Корректировка сроков реализации программы |
| Риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, мероприятий, отрицательной динамике показателей. | Средняя | | Средняя | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами Оценка эффективности бюджетных вложений. |

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы;

степени реализации мероприятий программы.

Методика оценки эффективности установлена приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации района от 13.11.2020 № 518 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района».

Приложение 1

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | |
| 2022 г | 2023 г | 2024 г | всего | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | **Цель:**  **Обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий** | **2022-2024** | **Администрация Калманского района** | **1975,128** | **6318,25** | **800,0** | **9093,378** | **Всего, в том числе** |
| **1975,128** | **6318,25** | **800,0** | **9093,378** | **РБ** |
|  | **Задача 1**  **Проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района** | **2023-2024** | **Администрация Калманского района** | **-** | **-** | **10,0** | **10,0** | **Всего, в том числе** |
| **-** | **-** | **10,0** | **10,0** | **РБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1.1.  Капитальный ремонт помещения котельной и гаражных боксов на 5 мест по адресу: с.Калманка,  ул. Ленина д.21 | 2022 | Администрация Калманского района | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | РБ |
| 2 | Мероприятие 1.2.  Капитальный ремонт помещений на 3 места (автомобилей) в здании гаража по адресу: с.Калманка, ул. Ленина д.26 | 2023 | Администрация Калманского района | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | РБ |
| 3 | Мероприятие 1.3.  Капитальный ремонт системы электроснабжения в административном здании по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.26 | 2023 | Администрация Калманского района | - | - | 10,0 | 10,0 | Всего, в том числе |
| - |  | 10,0 | 10,0 | РБ |
| 4 | Мероприятие 1.4.  Капитальный ремонт отмостки здания администрации района по адресу: с. Калманка, ул. Ленина д.21, 26; | 2022-2023 | Администрация Калманского района | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | РБ |
| 5. | Мероприятие 1.5.  Замена ограждения территории вокруг здания по адресу: с.Калманка,  ул. Ленина д.21 | 2024 | Администрация Калманского района | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | РБ |
|  | **Задача 2**  **Создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей** | **2022-2024** | **Администрация Калманского района** | **1975,128** | **6318,25** | **790,0** | **9083,378** | **Всего, в том числе** |
| **1975,128** | **6318,25** | **790,0** | **9083,378** | **РБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт коридоров и кабинетов в зданиях администрации района по адресу: с. Калманка, ул.Ленина д.21, 26 | 2022-2023 | Администрация Калманского района | **1580,6** | **4774,338** | **500,0** | **6854,938** | Всего, в том числе |
| 1580,6 | 4774,338 | 500,0 | 6854,938 | РБ |
|  | Мероприятие 2.2.  Текущий ремонт | 2022-2024 | Администрация Калманского района | **394,528** | **1543,913** | **290,0** | **2228,44** | Всего, в том числе |
| 394,528 | 1543,913 | 290,0 | 2228,44 | РБ |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам | | | | |
| 2021  (факт) | 2021  (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля административных зданий администрации района в которых произведен капитальный ремонт отопления, крыши, отмостки и электроснабжения | % | 50 | 50 | 60 | 90 | 100 |
| 2. | Доля гаражных боксов, котельных в которых произведен капитальный ремонт | %. | 0 | 0 | 10 | 75 | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»

Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Суммы расходов, тыс. руб. | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 1975,128 | 6318,25 | 800,0 | 9093,378 |
| В том числе из местного бюджета | 1975,128 | 6318,25 | 800,0 | 9093,378 |