АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОРОМАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03. 2017 г. №  12                                                                    с. Новороманово

О подготовке и проведении мероприятий

По безаварийному пропуску паводковых

и талых вод в период весеннего половодья

2017 года на территории Новоромановского

сельсовета

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики Новоромановского сельсовета в период весеннего половодья в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Очистить водопропускные трубы под дорогами (сельсовет);

- Провести очистку от снега цоколей административных зданий (ответственные лица);

- Очистить от снега крыши зданий с массовыми пребываниями людей;

- Арендаторам прудов в с.Александровка Чернюк Н.В. провести ревизию состояния прудового хозяйства. Обеспечить своевременный безаварийный пропуск талых вод по согласованию с администрацией Новоромановского сельсовета;

- Организовать заключение договора между администрацией Калманского района и ГУП «Барнаульское ДРСУ» по пропуску талых вод на водоеме с.Александровка (сельсовет)

- Прочистить русло ручья в с.Панфилово (староста села)

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                                     А.В. Носачев

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

10 марта 2017 г.        № 12

План мероприятий по проведению весеннего паводка

На территории Новоромановского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследовать водопропускные сооружения | До 31.03.2017г. | Глава администрации сельсовета – Носачев А.В. Чернюк Н.В. Светозарский В.В. |
| 2 | Произвести очистку водосливов, водопропускных труб | До 30.03.2017г. | Глава администрации сельсовета – Носачев А.В. Начальник КП-2 -Бычков Д.В. |
| 3 | Очистить от снега предполагаемые места прохода талых вод | До 27.03.2017г. | Руководители предприятий |
| 4 | Проводить разъяснительную работу среди населения | Постоянно | Глава администрации сельсовета – Носачев А.В. |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно- спасательных работ | До 26.03.2017г.. | Руководители предприятий |
| 6 | Предусмотреть и организовать подготовку мест для временной эвакуации и размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления | До 31.03.2017г. | Глава администрации сельсовета – Носачев А.В. |
| 7 | С целью выявления и пресечения нарушений, связанных с выходом людей и выездом техники на лед в запрещенных местах, организовать патрулирование должностных лиц и сотрудников отделения полиции | Постоянно | ОП по Калманскому району Члены ДНД |